智能视频摘要软件移植项目进度管理表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 智能视频摘要软件移植 | | | | | | |
| 负责人 | 黄翰 | 成员 | 刘远一 | | | | |
| 开始日期 | 2012年 9月 28日 | 预订完成日期 | 2012年10月31日 | | | | |
| 工作项 | 工作内容 | 负责人 | 预计时间 | 预订完成日期 | 实际完成日期 | 完成率 | 备注 |
| 1 | QT界面设计以及事件响应以及逻辑处理 | 刘远一 | 7天 | 10月4日 | 10月4日 | 100% |  |
| 2 | 原本视频摘要代码（opencv算法部分）的移植 | 刘远一 | 7天 | 10月11日 |  |  |  |
| 3 | 添加摘要事件检索等新的功能（新功能算法的实现） | 刘远一 | 14天 | 10月28日 |  |  | 在此之前跟老师讨论哪些功能需要添加 |
| 4 | 对界面进一步美化 | 刘远一 | 5天 | 11月2日 |  |  |  |